**Solicitud de Cambio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | *Mejora en fase de diseño* | | | | **Control ID:** | | 0001 |
| **Solicita:** | *Ing. Madaí Yepez Rueda* | | | | **Fecha:** | | 28/oct/2021 |
| **Proyecto:** | *UAN* | | | | **Requerido para:** | | 02/nov/2021 |
| **Razón:** |  | | | | **Prioridad:** | | Alta |
| **Descripción del Cambio** | | | | | | | |
| Se requiere realizar una mejora en las interfaces para tener una mejora visual | | | | | | | |
| **Fase del Proyecto** | | | | | | | |
| [ ] Requerimientos  [**X**] Diseño  [**X** ] Construcción | | | [ ] Pruebas de Sistemas  [ ] Pruebas de Usuario | | | [ ] Implementación  [ ] Garantía | |
| **Impacto Estimado** | | | | | | | |
| Esfuerzo (hrs): 48Hrs | | Tamaño: N/A | | Documentos: Código de diseño | | | |
| **Descripción de la Solución** | | | | | | | |
| Se realizará una mejora en las ventanas de cada menú, esto es para que sea visualmente atractivo para los usuarios | | | | | | | |
| **Categoría** | | | | | | | |
| [ ] RE: Requerimientos  [ ] RN: Req de Negocio  [**X**] DI: Diseño  [**X**] ME: Mejora | | | [**X**] ET: Espec Técnicas  [ ] LE: Legal / Políticas  [ ] AM: Ambiente  [ ] PP: Plan de Pruebas | | | [ ] MA: Malentendido  [ ] EI: Error en Instalación  [ ] EP: Error en Producción  [ ] DO: Documentación Usuario | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto Real** | | |
| Esfuerzo (hrs): 26Hrs | Documentos: Código de diseño | |
| Realizado por:  Ing. Madaí Yepez Rueda  Ing. Luz Esmeralda Osorio García  Ing. Jesús Armando Benitez Guzman | | Fecha: 3/ Nov/2021 |

**Aprobado X Rechazado**

1. Firma \_\_\_Universidad Autonoma de Nayarit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_3\_\_/\_Nov\_/\_2021\_\_

2. Firma \_\_\_ Ing. Marianne Alzate López \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_3\_/\_Nov\_/\_2021\_

3. Firma \_\_\_ Ing. Jaqueline del R. Tenorio Martinez \_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_3\_/\_Nov\_/\_2021\_

**Solicitud de Cambio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | *Cambio en fase de codificación* | | | | **Control ID:** | | 0002 |
| **Solicita:** | *Ing. Luz Esmeralda Osorio García* | | | | **Fecha:** | | 28/oct/2021 |
| **Proyecto:** | *UAN* | | | | **Requerido para:** | | Inmediatamente |
| **Razón:** | *Manipulación de variables y magnitudes de la misma* | | | | **Prioridad:** | | Alta |
| **Descripción del Cambio** | | | | | | | |
| Se requiere realizar un cambio en el tamaño asignado y tipo de variable que se utilizará en algunos datos | | | | | | | |
| **Fase del Proyecto** | | | | | | | |
| [ ] Requerimientos  [ ] Diseño  [**X** ] Construcción | | | [ ] Pruebas de Sistemas  [ ] Pruebas de Usuario | | | [ ] Implementación  [ ] Garantía | |
| **Impacto Estimado** | | | | | | | |
| Esfuerzo (hrs): 36Hrs | | Tamaño: N/A | | Documentos: Código del sistema | | | |
| **Descripción de la Solución** | | | | | | | |
| Se realizará un estudio de datos generales que se desea ingresar al sistema, posteriormente se asignará su variable y tamaño final en cada dato por ingresar. | | | | | | | |
| **Categoría** | | | | | | | |
| [ ] RE: Requerimientos  [ ] RN: Req de Negocio  [ ] DI: Diseño  [**X**] ME: Mejora | | | [ ] ET: Espec Técnicas  [ ] LE: Legal / Políticas  [ ] AM: Ambiente  [ ] PP: Plan de Pruebas | | | [ ] MA: Malentendido  [ ] EI: Error en Instalación  [ ] EP: Error en Producción  [ ] DO: Documentación Usuario | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto Real** | | |
| Esfuerzo (hrs): 22 Hrs | Documentos: Código del sistema | |
| Realizado por: Ing. Luz Esmeralda Osorio García | | Fecha: 29/ Oct/2021 |

**Aprobado X Rechazado**

1. Firma \_\_\_Universidad Autonoma de Nayarit\_\_\_\_ Fecha: \_29\_/\_Oct\_\_/\_2021\_\_\_

2. Firma \_Ing. Marianne Alzate López\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_29\_/\_Oct\_/\_2021\_

3. Firma \_Ing. Jaqueline del R. Tenorio Martinez\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_29\_/\_Oct\_/\_2021\_

**Solicitud de Cambio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | *Agregar requerimientos* | | | | **Control ID:** | | 0003 |
| **Solicita:** | *Ing. Jesús Armando Benítez Guzmán* | | | | **Fecha:** | | 28/oct/2021 |
| **Proyecto:** | *UAN* | | | | **Requerido para:** | | Inmediatamente |
| **Razón:** | *Realizando unas pruebas se llegó a la conclusión que en ciertas eventos algunos requerimientos funcionales no fueron anexados y en algún proceso serán necesarios para el usuario administrador.* | | | | **Prioridad:** | | Alta |
| **Descripción del Cambio** | | | | | | | |
| Se considera importante un replanteo de los requerimientos, para anexar algunos requisitos. | | | | | | | |
| **Fase del Proyecto** | | | | | | | |
| [ **X** ] Requerimientos  [ ] Diseño  [] Construcción | | | [ ] Pruebas de Sistemas  [ **X** ] Pruebas de Usuario | | | [ ] Implementación  [ ] Garantía | |
| **Impacto Estimado** | | | | | | | |
| Esfuerzo (hrs): 46Hrs | | Tamaño: N/A | | Documentos: Requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio | | | |
| **Descripción de la Solución** | | | | | | | |
| Se realizará un análisis más complejo para la obtención de los requerimientos | | | | | | | |
| **Categoría** | | | | | | | |
| [**X**] RE: Requerimientos  [ ] RN: Req de Negocio  [ ] DI: Diseño  [**X**] ME: Mejora | | | [ ] ET: Espec Técnicas  [ ] LE: Legal / Políticas  [ ] AM: Ambiente  [ ] PP: Plan de Pruebas | | | [ ] MA: Malentendido  [ ] EI: Error en Instalación  [ ] EP: Error en Producción  [ ] DO: Documentación Usuario | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto Real** | | |
| Esfuerzo (hrs): 37 Hrs | Documentos: Requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio | |
| Realizado por:  Ing. Luz Esmeralda Osorio García  Ing. Jesús Armando Benitez Guzman | | Fecha: 29/oct/2021 |

**x**

**Aprobado Rechazado**

1. Firma \_\_\_Universidad Autonoma de Nayarit\_\_\_\_ Fecha: \_29\_/\_Oct\_\_/\_2021

2. Firma \_Ing. Marianne Alzate López\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_29\_/\_Oct\_/\_2021\_

3. Firma \_Ing. Jaqueline del R. Tenorio Martinez\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_29\_/\_Oct\_/\_2021\_