**Solicitud de Cambio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | *Detalles en objeto análisis* | | | | **Control ID:** | | 0004 |
| **Solicita:** | *Ing. Jesús Armando Benítez Guzmán* | | | | **Fecha:** | | 12/Nov/2021 |
| **Proyecto:** | *UAN* | | | | **Requerido para:** | | 16/nov/2021 |
| **Razón:** | *Información incompleta* | | | | **Prioridad:** | | Media |
| **Descripción del Cambio** | | | | | | | |
| Se requiere realizar una recopilación de datos para obtener mayor información en el modelo de objetos | | | | | | | |
| **Fase del Proyecto** | | | | | | | |
| [**X**] Requerimientos  [**X**] Diseño  [] Construcción | | | [ ] Pruebas de Sistemas  [ ] Pruebas de Usuario | | | [ ] Implementación  [ ] Garantía | |
| **Impacto Estimado** | | | | | | | |
| Esfuerzo (hrs): 48Hrs | | Tamaño: N/A | | Documentos: Requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio | | | |
| **Descripción de la Solución** | | | | | | | |
| Se realizará un estudio para plantear diferentes modelos durante el proceso | | | | | | | |
| **Categoría** | | | | | | | |
| [ ] RE: Requerimientos  [ ] RN: Req de Negocio  [**X**] DI: Diseño  [**X**] ME: Mejora | | | [**X**] ET: Espec Técnicas  [ ] LE: Legal / Políticas  [ ] AM: Ambiente  [ ] PP: Plan de Pruebas | | | [ ] MA: Malentendido  [ ] EI: Error en Instalación  [ ] EP: Error en Producción  [ ] DO: Documentación Usuario | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto Real** | | |
| Esfuerzo (hrs): 36Hrs | Documentos: Requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio | |
| Realizado por:  Ing. Madaí Yepez Rueda  Ing. Luz Esmeralda Osorio García  Ing. Jesús Armando Benitez Guzman | | Fecha: 15/Nov/2021 |

**Aprobado X Rechazado**

1. Firma \_Universidad Autonoma de Nayarit\_\_\_\_ Fecha: \_16\_/\_Nov\_/\_2021\_

2. Firma \_\_\_ Ing. Marianne Alzate López \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_16\_/\_Nov\_/\_2021\_

3. Firma \_\_\_ Ing. Jaqueline del R. Tenorio Martinez \_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_16\_/\_Nov\_/\_2021\_

**Solicitud de Cambio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | *Casos de uso* | | | | **Control ID:** | | 0005 |
| **Solicita:** | *Ing. Luz Esmeralda Osorio García* | | | | **Fecha:** | | 12/Nov/2021 |
| **Proyecto:** | *UAN* | | | | **Requerido para:** | | Inmediatamente |
| **Razón:** | *Información incompleta* | | | | **Prioridad:** | | Alta |
| **Descripción del Cambio** | | | | | | | |
| Se requiere realizar un estudio de modelos de caso de uso | | | | | | | |
| **Fase del Proyecto** | | | | | | | |
| [**X**] Requerimientos  [**X**] Diseño  [] Construcción | | | [ ] Pruebas de Sistemas  [ ] Pruebas de Usuario | | | [ ] Implementación  [ ] Garantía | |
| **Impacto Estimado** | | | | | | | |
| Esfuerzo (hrs): 36Hrs | | Tamaño: N/A | | Documentos: Requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio | | | |
| **Descripción de la Solución** | | | | | | | |
| Se realizará un estudio de datos para obtener modelos faltantes. | | | | | | | |
| **Categoría** | | | | | | | |
| [ **X**] RE: Requerimientos  [ ] RN: Req de Negocio  [ ] DI: Diseño  [**X**] ME: Mejora | | | [ ] ET: Espec Técnicas  [ ] LE: Legal / Políticas  [ ] AM: Ambiente  [ ] PP: Plan de Pruebas | | | [ ] MA: Malentendido  [ ] EI: Error en Instalación  [ ] EP: Error en Producción  [ ] DO: Documentación Usuario | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto Real** | | |
| Esfuerzo (hrs): 32 Hrs | Documentos: Requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio | |
| Realizado por: Ing. Luz Esmeralda Osorio García | | Fecha: 14/Nov/2021 |

**Aprobado X Rechazado**

1. Firma \_Universidad Autonoma de Nayarit\_\_\_\_ Fecha: \_16\_/\_Nov\_/\_2021\_

2. Firma \_\_\_ Ing. Marianne Alzate López \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_16\_/\_Nov\_/\_2021\_

3. Firma \_\_\_ Ing. Jaqueline del R. Tenorio Martinez \_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_16\_/\_Nov\_/\_2021\_